НАРЕДБА
ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯКОРУДА, СВЪРЗАНИ С РАЗКОПАВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ
(улични и тротоарни настилки, вътрешно квартални пространства, общински пътища, зелени площи и др.)


ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
     
    Чл. 1 (1). С тази наредба се определят реда и условията за разкопаване и възстановяване на общински терени (улични и тротоарни настилки, вътрешно квартални пространства, общински пътища, зелени площи и др.) при ново строителство, ремонти и присъединяване към водоснабдителни, канализационни, електроснабдителни, далекосъобщителни, газоснабдителни и други съоръжения – елементи на техническата инфраструктура.
    (2). С наредбата се определят и конкретните правомощия на кмета на общината и упълномощените от него длъжностни лица от общинска администрация, свързани със съгласуването, координацията и контрола на дейностите по ал. 1.

ГЛАВА ВТОРА
РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАЗКОПАВАНЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА – НОВО СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТИ ИЛИ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

     Чл. 2 (1). Разкопаването на уличните платна, алеи, тротоари, зелени площи и вътрешно квартални пространства се извършва въз основа на Разрешение за строеж (разрешение за поставяне на временен преместваем обект) и Разрешение за разкопаване, издадено от Кмета на Община Якоруда или упълномощено от него лице. При необхадимост се издава и Разрешение за използване на земна маса и строителни отпадъци.
     (2). За издаване на Разрешението за разкопаване заинтересуваните физически или юридически лица подават заявление /Приложение №1, обр. 1/ в общинска администрация, придружено от следните документи:
  - копие от разрешението за строеж (разрешение за поставяне на временен преместваем обект);
 - ситуация на разкопавания участък;
 - план за безопасност и здраве, когато това е необходимо;
 - проект за временната организация и безопасността на движението (ВОБД), съгласувана със сектор „Пътна полици”, когато това е необходимо;
 - документ за внесен депозит, съответстващ на стойността на възстановителните работи на обекта;
 - документ за внесена такса за издаване на Разрешение за разкопаване съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.
     (3). Размерът на депозита се определя от общинска администрация въз основа на приетите от Общински съвет Якоруда цени за възстановяване на засегнатите площи /Приложение №2/. Уточняване квадратурата на изкопните работи става съвместно с представител на общинска администрация.
     (4). Разрешението за разкопаване /Приложение №1, обр. 2/ се издава до седемдневен срок от подаване на заявлението.
     (5). Преди засипване на изградените или преустроени подземни мрежи или съоръжения, възложителят е длъжен да уведоми за това общинската администрация.
     (6). Засипването се разрешава след:
1. Представяне на геодезическо заснемане;
2. Съставен и подписан протокол по чл. 74, ал. 2 от ЗУТ /Приложение № 1, обр. 3/;
3. Платена такса, определена от Общински съвет Якоруда съгласно Приложение 
№ 2 към Наредбата.


РАЗДЕЛ ВТОРИ

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАЗКОПАВАНЕ ПРИ АВАРИЯ НА МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

     Чл. 3. (1). По смисъла на тази Наредба авария е непредвидено нарушение на техническата и технологична използваемост на обекта, изискващо незабавно извършване на ремонт.
     (2). Разкопаването на уличните платна, алеи, тротоари, зелени площи и вътрешно квартални пространства при отстраняване на аварии по мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура се извършва въз основа на Разрешение за разкопаване, което съдържа и предписание относно спока за извършване на възстановителните работи, издадено от Кмета на Община Якоруда или упълномощено от него лице.
    (3). За издаване на Разрешението за разкопаване заинтересованите физически или юридически лица подават завление /Приложение № 1, обр. 4/ в общинска администрация, придружено от следните документи:
   - Ситуация, изработена върху копие от ПУП на разкопавания участък;
   - Схема за временна организация на движението, съгласувана със сектор „Пътна полици”, когато това е необходимо;
   - Документ за внесен депозит, съответстващ на стойността на възстановителните работи на обекта.
     (4). Размерът на депозита се определя от общинска администрация въз основа на приетитеот Общински съвет Якоруда цени за възстановяване на засегнатите площи /Приложение № 2/. Уточняване квадратурата на изкопните работи става съвместно с представител на общинска администрация.
     (5). Разрешението за разкопаване при авария /Приложение № 1, обр. 5/ се издава до тридневен срок, след представяне на необходимите документи по ал. 3.

    Чл.4. (1). При повреди, които следва да бъдат отстранени незабавно, в почивни, празнични дни или в извънработно време, аварийно-възстановителните работи се извършват като се уведоми за това:
1. За град Якоруда – дежурния на общински съвет за сигурност в Община Якоруда.
2. За селата – кмета на кметството.
 (2). В случаите по предходната алинея, лицата, извършили разкопавания при аварийни ремонти, подават в Общинска администрация в първия работен ден заявление, придружено всички документи по чл. 3 (3).

ГЛАВА ТРЕТА

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНИ, ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ, ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ, ВЪТРЕШНО КВАРТАЛНИ ПРОСТРАНСТВА И ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА
   
     Чл. 5. (1). Лицата, извършили работи по смисъла на чл. 2 и чл. 3 от настоящата Наредба са длъжни да извършат за своя сметка необходимите възстановителни работи в срокове, определени в разрешението за разкопаване.
(2). Възстановяването на настилките при строителството на нови водоснабдителни, канализационни, електроснабдителни, далекосъобщителни, газоснабдителни и др. мрежи, както и отклоненията от тях в т.ч. реконструкцията и ремонтите им, да се извършва при подходящи климатични условия и при спазване технологиите за изпълнение на строителните работи.
(3). Ако възстановяването е невъзможно поради обективни причини, лицата извършили разкопаването, възстановяват повредите по пътното платно и тротоарите във вид, осигуряващ проходимостта им. Липсата на финансови средства не е обективна причина.
(4). Лицата по ал.  1 са длъжни да почистват за своя сметка замърсените от тях райони около строителните обекти и извозят всички строителни отпадъци на определените за това места.
    Чл. 6. Възстановяването на разкопаните настилки да се извършва в съответствие с действащата нормативна уредба на Република България за строителство, безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност.
     Чл. 7. Всички влагани в строителството материали и изделия трябва да бъдат с оценено съответствие, съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти.
     Чл. 8. Възстановяването на зелените площи се извършва с изкопаната почва, като същата се трамбова на пластове и се озеленява. Горният пласт от минимум 30 см. да е от хумусна почва.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

КОНТРОЛ

     Чл. 9. Контролът по изпълнението и спазването на Наредбата се осъществява от Кмета на общината и упълномощени от него длъжностни лица. 
     Чл. 10. (1). Завършването на възстановителните работи в указания в Разрешението за разкопаване срок, се установява с констативен протокол /Приложение № 1, обр. 6/, при спазване изискванията на чл. 6, чл. 7 и чл. 8 от Наредбата и разпоредбите в чл. 74 от ЗУТ.
(2). Констативния протокол се изготвя до седемдневен срок, считано от датата, на която е извършен оглед на обекта за установяване качеството на възстановителните работи.
      (3). Гаранционния срок по тази Наредба е шест месеца от датата на чл. 10 ал. 1.
      (4). След изтичане на гаранционния срок се съставя протокол /Приложение 
№ 1, обр. 7/, в който се отразява състоянието на възстановените настилки.
(5). Условия за освобождаване и задържане на депозита.
1. Пълният размер на депозита се възстановява след съставения протокол по чл. 10  ал. 4 /Приложение № 1, обр. 7/ при условие, че в протокола няма констатирани забележки по количеството и качеството на възстановените настилки.
2. Частично освобождаване/задържане на депозити се извършва в случай, че са констатирани частично неизпълнени, частично некачествено изпълнени и/или появили се дефекти в гаранционен срок. Размерът на депозита, който ще бъде освободен се определя пропорционално на площта на качествено възстановените настилки.
3. Пълният размер на депозита се задържа при неизвършени възстановителни работи в срока, посочен в Разрешението за разкопаване, установени с констативен протокол по чл. 10, ал. 1 /Приложение № 1, обр. 6/.

     Чл. 11. (1). Възложителят, изпълнителят и експлоатационните дружества носят пълна имуществена отговорност за вреди, причинени при извършване на дейностите по смисъла на тази Наредба.
(2). При нанасяне на повреди по проводите на техническата инфраструктура, собственост на общината или на трети лица, при извършване на разкопавания по водоснабдителни, канализационни, електроснабдителни, газоснабдителни, далекосъобщителни и др. мрежи и техните отклонения, извършващият разкопаването незабавно отстранява тези повреди за своя сметка, преди възстановяването на настилките, с оглед обезпечаване на непрекъснатост на водоподаването, електроподаването, газоподаването, ползването на канали и др.
     (3). Изпълнението на задълженията на възложителите по тази Наредба се вписват в условията на разрешението за строеж.
     
     Чл. 12. При необходимост качеството на възстановителните работи се установява с участието на сертифицирани строителни лаборатории.
     Чл. 13. Лицата по чл. 9 от настоящата наредба имат право на:
1. На свободен достъп до строежите и съоръженията по време на извършване на строителните и монтажни работи.
2. Да изискват всички необходими за проверките документи, данни, легитимация, писмени справки и обяснения от длъжностните лица в администрации, от участниците в строителството, от лицата на строежа, от специализираните контролни органи и дружества.

ГЛАВА ПЕТА

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

     Чл. 14. Установяването на нарушенията по тази Наредба, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда, определен от Закона за административните нарушения и наказания.

     Чл. 15. (1). Актовете за установяване на нарушения на тази Наредба се съставят от упълномощени от кмета на Общината длъжностни лица, както и от кметовете на кметства и кметските наместници.
(2). Наказателните постановления се издават от кмета на общината.

    Чл. 16. (1). За нарушаване на разпоредбите на Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на община Якоруда, свързани с разкопаване на общински терени /улични и тротоарни настилки, вътрешно квартални пространства, общински пътища, зелени площи и др./ се налагат глоби, както следва:
1. На физически лица – глоба в размер от 100 до 5000 лева.

2. На еднолични търговци и юридически лица – имуществена санкция в размер от 500 до 20 000 лева.
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(2). При повторно нарушение се налагат глоба, съответно имуществена санкция, в двоен размер от определените в ал.1.

Преходни и заключителни разпоредби

   § 1. Наредбата се издава на основание чл. 21, ал. 1, т. 13, ал. 2 и чл. 22, ал. 4 от ЗМСМА, както и на основание чл. 72 и чл.74 от ЗУТ.
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